******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования**

**«Вистинское сельское поселение»**

**муниципального образования**

**«Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «22» декабря 2022г № 183

Об утверждении муниципальной программы

МО «Вистинское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог

МО «Вистинское сельское поселение»

на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Вистинское сельское поселение» Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Вистинское сельское поселение» на 2023-2025 годы» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Вистинское сельское поселение» от 29.12.2021 г. № 33 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог МО «Вистинское сельское поселение» на 2022 - 2024 годы»
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет и в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации И.Н.Сажина

Приложение к постановлению администрации МО «Вистинское сельское поселение» от 22.12.2022 г.

№ 183

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог**

**МО «Вистинское сельское поселение»**

1. **Паспорт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации  муниципальной программы | 2023 – 2025 годы | | | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области | | | |
| Участники (соисполнители) муниципальной программы | Администрация МО «Вистинское сельское поселение» подрядные организации, определенные в соответствии с действующим законодательством. | | | |
| Цель муниципальной  программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения; обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения; создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Вистинское сельское поселение»; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение жизненного уровня населения; улучшение социальных условий; активизация экономической деятельности; улучшение транспортного обслуживания населения; сокращение дорожно-транспортных происшествий; повышение уровня безопасности дорожного движения | | | |
| Подпрограммы муниципальной  программы | - | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  | | | |
| Комплекс процессных мероприятий | Основные мероприятиями по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения являются:  1. Содержание автомобильных дорог  2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  3. Прочие мероприятия необходимые для развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | Год реализации | МБ | ОБ | ФБ |
| 2023 | 59919,2 | 0 | 0 |
| 2024 | 59053,8 | 3204,0 | 0 |
| 2025 | 52921,7 | 0 | 0 |
|  | | | |

1. **Общая характеристика, основные проблемы**

**и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетных направлений развития МО «Вистинское сельское поселение» является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, создание безопасных и комфортных условий проживания жителей. Общая протяженность дорог по территории МО «Вистинское сельское поселение» составляет 39,6 км.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения  Вистинского сельского поселения является обеспечение ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и ремонт дворовых территорий, их обустройство и содержание в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной  деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего  меняется технико-эксплуатационное состояние  дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение  различных видов дорожных работ.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Вистинское сельское поселение являются: отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах, неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

Реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

**3.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы позволяют осуществить создание безопасных и комфортных условий проживания населения.

*Целями Программы являются:* создание безопасных условий для движения на автомобильных дорогах общего пользования автомобильного транспорта и пешеходов на территории МО «Вистинское сельское поселение»; снижение аварийности; обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения; обеспечение жизни, здоровья граждан и их имущества; улучшение экологической обстановки в поселении.

*Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач:*

обеспечение условий для движения транспорта и пешеходов; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории муниципального образования; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; снижение аварийности на дорогах и тяжести их последствий; обеспечение беспрепятственного передвижения пассажирского автотранспорта; улучшение условий жизни населения.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение *комплекса* следующих групп мероприятий:

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них позволят увеличить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них направлены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов ежегодного анализа состояния дорог.

Реализация программы – 2023 – 2025 годы.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, и целевых средств.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**Приложение 1**

**Сведения о показателях (индикаторах ) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2022 года) | Планируемое значение показателя |
| Расчистка дорог от снега | 39200,00 | 2023 | М.п. | 39200,00 | 39200,00 |
| 2024 | М.п. | - | - |
| 2025 | М.п. | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11668,0 | 2023 | М2 | 17400,00 | 11668,0 |
| 2024 | М2 | - | - |
| 2025 | М2 | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. (софинансирование) | 6788,0 | 2023 | М2 | - | - |
| 2024 | М2 | - | 6788,00 |
| 2025 | М2 | - | - |
| Составление и экспертиза сметной документации | 8 | 2023 | Шт. | 7 | 8 |
| 2024 | Шт. | - | - |
| 2025 | Шт. | - | - |
| Осуществление строительного надзора и контроля | 8 | 2023 | Шт. | 7 | 8 |
| 2024 | Шт. | - | - |
| 2025 | Шт. | - | - |

**Приложение 2**

**Финансовое обеспечение муниципальной программы (План реализации)**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента/ направления расходования средств | Ответственный исполнитель, участник, соисполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. ) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Иные источники |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности"** | | | | | | | |
| 1. Содержание действующей сити автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | 2023 | 2530,8 | 0 | 0 | 2530,8 | 0 |
| 2024 | 2632,0 | 0 | 0 | 2632,0 | 0 |
| 2025 | 2737,3 | 0 | 0 | 2737,3 | 0 |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | 2023 | 55713,8 | 0 | 0 | 55713,8 | 0 |
| 2024 | 54421,8 | 0 | 3204,0 | 51217,8 | 0 |
| 2025 | 48182,3 | 0 | 0 | 48182,3 | 0 |
| 3. Прочие мероприятия необходимые для развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение» | 2023 | 1674,6 | 0 | 0 | 1674,6 | 0 |
| 2024 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| 2025 | 2002,1 | 0 | 0 | 2002,1 | 0 |
| Итого | Расходы по программе | 2023 | 59919,2 | 0 | 0 | 59919,2 | 0 |
| 2024 | 59053,8 | 0 | 3204,0 | 55849,8 | 0 |
| 2025 | 52921,7 | 0 | 0 | 52921,7 | 0 |

**Приложение 3**

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении»**

**за(период)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств** | **Годы реализации** | **Объем финансового обеспечения, план** | | | | **Фактическое выполнение муниципальной программы** | | | | **% выполнения в отчетном году** | **Причины отклонений** |
| **Всего** | **в том числе по источникам** | | | **Всего** | **в том числе по источникам** | | |
| **источник 1** | **источник 2** | **источник 3** | **источник 1** | **источник 2** | **источник 3** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Название программы | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| Реализация проектов не предусмотрена | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| Комплексы процессных мероприятий, итого | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | | | | | | | | | | | |
|  | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 4**

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов муниципальной программы)**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Год реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя (показатель 2022 года) | Планируемое значение показателя | Фактическое значение показателя | %% отклонений фактического значения от планового |
| Механизированная очистка от снега автомобильных дорог | 39200,00 | 2023 | М.п. | 39200,00 | 39200,00 | - | - |
| 2024 | М.п. | - | - | - | - |
| 2025 | М.п. | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11668,0 | 2023 | М2 | 17420,5 | 11668,0 | - | - |
| 2024 | М2 | - | - | - | - |
| 2025 | М2 | - | - | - | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в д.Пахомовка (софинансирован) | 6788,0 | 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | М2 | - | 6788,0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Составление сметной документации |  | 2023 | шт | 7 | 8 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Осуществление строительного надзора и контроля |  | 2023 | шт | 7 | 8 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |

**Приложение 5**

**Степень реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество мероприятий, направленных на реализацию программы (подпрограммы) | | Обоснование отклонений от плана |
| Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Механизированная очистка от снега автомобильных дорог | М.п | 34 569,3 | - |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | М2 | 11668,0 | - |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (софинансирование) | шт | - | - |  |
| 4. | Составление сметной документации | ед | 8 | - |  |
| 5. | Осуществление строительного надзора и контроля | М.п. | 8 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |