**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Благоустройство территории в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

**На 01 января 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,мероприятия | Источники финансирования | Январь- декабрь 2018года | Пояснения |
| Планируемый объем финансированияна 2018 год | Профинан-сировано(тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | %выполнения |
| Подпрограмма «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования» |
| Благоустройство населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования | ИТОГО | 9027,6 | 8795,2 | 8795,2 | 97,4% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 9027,6 | 8795,2 | 8795,2 | 97,4% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова