Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении »

за 2016 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Январь-декабрь 2016 года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016 год | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | % выполнения |  |
| Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |
| Содержание внутрипоселковых дорог муниципального значения | ИТОГО | 920,2 | 920,2 | 909,5 | 98,8 |  |
|  | Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 920,2 | 920,2 | 909,5 | 98,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 9338,5 | 9338,5 | 9001,7 | 96,4 |  |
|  | Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 9338,5 | 9338,5 | 9001,7 | 96,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 300,00 | 300,00 | 299,4 | 99,8 |  |
|  | Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 300,00 | 300,00 | 299,4 | 99,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия по организации дорожного движения на улично-дорожной сети | ИТОГО | 99,0 | 99,0 | 98,1 | 99 |  |
|  | Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 99,0 | 99,0 | 98,1 | 99 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации               М.Е.Мельникова