**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

**На 01 января 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,мероприятия | Источники финансирования | Январь - декабрь 2019 года | Пояснения |
| Планируемый объем финансированияна 2019 год | Профинан-сировано(тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | %выполнения |
| Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |
| Содержание автомобильных дорог | ИТОГО | 2614,0 | 1890,5 | 1890,5 | 72,3% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 2614,0 | 1890,5 | 1890,5 | 72,3% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 14931,0 | 14760,7 | 14760,7 | 98,9% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 14931,0 | 14760,7 | 14760,7 | 98,9% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации И.Н.Сажина