Оценка результатов реализации муниципальной программы

«**Развитие частей территории муниципального образования "Вистинское сельское поселение"**

**Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2018 год**»

На 1 июля2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­18 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Обустройство пожарных водоемов д.Ручьи, д.Ст.Гарколово, Д.Мишино, д.Кошкино | 344,7 | 1378,3 | 0 | 0 | Количество обустроенных пожарных водоемов | шт | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Обустройство детской игровой площадки в д.Вистино | 271,8 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных игровых площадок | шт. | 1 | 2 | 0 |

Глава администрации М.Е.Мельникова