Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения

«Развитие частей территории муниципального образования "Вистинское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

За 3 квартал  2017года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за июль - сентябрь 2017 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 2017 год» Подпрограмма 1 | Итого | 1722,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение" | 344,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1378,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 Ремонт сруба общественного колодца по ул. Сойкинской около д. 26 в части территории дер. Ручьи | Итого | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО " Вистинское сельское поселение" | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 12,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - |  |  |
| Мероприятие 2 подпрограммы 1 Расчистка и углубление дренажных канав в части территории дер. Залесье | Итого | 1707,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение" | 341,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1366,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1722,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение” | 344,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1378,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                                                               Мельникова М.Е.