Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

На 1 апреля 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­20 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплутационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Вистинское сельское поселение»  | 19082,0 |  | 0 |  | Ремонт дорог в д.Ручьид. Вистино, д.Горки | Кв.м | 7956 | 7956 |  |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 2626,9 |  | 0 |  | Очистка дорог от снега, грейдирование | Км. | 33,0 | 33,0 | 0 |

Глава администрации Сажина И.Н.