Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Благоустройство территории в Вистинском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

На 1 июля 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­20 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживающих и отдыха жителей МО | 3400,00 |  | 2169,5 |  | Организация уличногоосвещения | деревни | 19 | 19 | 12 |
| 2. | Улучшение санитарного, эстетического и экологического состояния поселения | 10826,8 |  | 841,2 |  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 0 |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения(уборка мусора) | м3 | 3040 | 3040 | 1500 |
| Мероприятия по озеленению территории | М2 | 36000 | 36000 | 1800 |
| 650,0 | 2462,4 |  |  | Благоустройство детской игровой площадки ;беговой дорожки | Шт. | 2 | 2 | 0 |

Глава администрации Сажина И.Н.