Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

На 1 января 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­20 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО «Вистинское сельское поселение» | 23462,7 |  | 22452,2 |  | Ремонт дорог в д.Ручьи  д. Вистино, д.Горки | МП | 6290 | 3400 | 3118 |
| 2. | Поддержание дорог поселения в надлежащем состоянии, соответствующие безопасности дорожного движения | 2501,9 |  | 2053,0 |  | Грейдирование дорог, отсыпка ЩПС д.Вистино | Км. | 33,0 | 33,0 | 30,0 |

Глава администрации Сажина И.Н.