****

## АДМИНИСТРАЦИЯ

##  муниципального образования

# «Вистинское сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

# Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02. 2020 № 13

Об утверждении муниципальной Программы

«Создание и содержание мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов

на территории МО Вистинское сельское поселение

 Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области»на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, администрация муниципального образования Вистинское сельское поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской областина 2020-2022 годы.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской областина 2020-2022 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в Областном бюджете Ленинградской области и бюджете муниципального образования Вистинское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации И. Н. Сажина

Исп: Миклин В.Г., 67-160

Утверждена
постановлением администрации

Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

 от « 12 » февраля 2012 г. № 13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы. |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Администрация Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|  |  |
| Цели муниципальной программы | Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в поселении, повышение уровня экологической культуры у населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов Вистинского сельского поселения, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |
| Этапы и сроки реализациимуниципальной программы  | Программа реализуется в 2020-2022годах. |
| Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальной программы  | Всего на 2020 год – 1020на 2021 год – 1020на 2022 год – 960 тыс. рублейФинансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | Объем финансирования: всего – 10 000 000,00 рублей.В том числе: Областной бюджет – 7 000 000,00 рублей,Местный бюджет - 3 000 000,00 рублей. |
| Показатели (индикаторы)муниципальной программы  | - количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (шт);- количество и суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт);- количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт);- количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (шт); |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В состав Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области входит 19 населенных пунктов. Численность зарегистрированного населения на 01.01.2020 года составляет 1736 человек, а проживающего 5000-6000 чел.

По состоянию на 01.01.2020 года требуются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 50 штук по адресам, распределенных по годам:

|  |
| --- |
| На 2020 год в количестве 17 шт. |
| д. Косколово ул Лесная;д. Слободка пер. Малый;д. Мишино ул. Суйденская; д. Сменково;д. Ручьи ул. Сойкинская;д. Ручьи пер. Рябиновый;д. Вистино пер. Школьный; д. Вистино ул. Кронштадская,д. Вистино ул Якорная,  | д. Пахомовка;д. Валяницы ул.Финская;д. Залесье ул. Песочная ;д. Новое Гарколово ул. Верхняя, д. Старое Гарколово ул. Сиреневая ; д. Глинки ул.Председателя Федорова; д. Горки ул. Гамоловскаяд. Югантово ул. Белореченская |
| 2021 год в количестве 17 шт. |
| д. Косколово ул. Центральная;д. Слободка ул. Каштановаяд. Кошкино ; д. Ручьи ул. Березовая;д. Ручьи ул. Новая;д. Ручьи ул. Садовая;д. Вистино ул. Спортивная; д. Вистино ул. Дачная,д. Вистино ул. Цветочная,  | д. Вистино ул. Радужная;д. Валяницы ул. Полевая;д. Залесье ул. Зеленая ;п. Логи ул. Прибрежная, д. Старое Гарколово ул. Дибича; д. Логи ул. Ружевская; д. Горки ул. Клубнаяд. Югантово пер. Тополиный |
| 2022 год в количестве 16 шт. |
|  д. Дубки д. Вистино ул. Солнечная д. Вистино ул. Лесная ;  д. Ручьи ул. Пахомовская; д. Ручьи ул. Центральная; д. Ручьи ул. Счастливая; д. Вистино ул. Сосновая;  д. Вистино ул. Ижорская, д. Вистино ул. Балтийская,  |  д. Вистино ул. Школьная; д. Вистино ул. Морская  д. Косколово ул. Тихая; д. Логи ул. Репинская,  д. Вистино ул. Ромашковая;  д. Косколово ул. Портовая;  д. Пахомовка ул. Водский конец |

Для организации накопления отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо создать 50 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с размещением на них 150 контейнеров объемом 1,1 куб.м.

Не все существующие в населенных пунктах места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оборудованы в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в области охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды и уменьшению экологической нагрузки.

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью реализации программы является соблюдение законодательства в области обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

Улучшение экологической ситуации в поселении обращения с отходами в рамках исполнения полномочия органа местного самоуправления «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Участие органов местного самоуправления района в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов предусматривается в следующих формах:

- создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- благоустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 3 года: 2020-2022 гг.

Основные усилия и средства направляются на выполнение мероприятий и решение поставленных задач.

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий. Прекращение реализации Программы производится в случаях прекращения финансирования Программы или достижения целевых показателей Программы.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| Улучшение экологической ситуации в области обращения с отходами | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  | 1.Количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области - 50 | 2020-2022гг. | Администрация Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|  |   | 2.Количество/суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов-0  | 2020-2022 г.. | Администрация Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 3.Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов- | 2020-2022г.г | Администрация Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 4.Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области-4  | 2020 2022 гг. | Администрация Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование данной программы осуществляется в объёмах, установленных решением Собрания депутатов Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих корректировке с учетом выделенных объемов финансирования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (50 шт.) | Бюджет Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  | 1020 | 1020 | 960 |
| 2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов: объём 1,1 куб.м – 0 шт | Бюджет поселения | - | 900,0 | - |
| 3. | Благоустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (4 шт) | Бюджет поселения | - | - | - |
|  | Всего по муниципальной программе | Бюджет Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 1020 | 1020 | 960 |

Объем финансирования Программы рассчитан на 3 года 2020-2022 гг., который составляет 3000 тыс. рублей из бюджета Вистинское сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

 VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Механизм реализации Программы предусматривает реализацию основных мероприятий по охране окружающей среды на территории Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 годах.

Реализация Программы осуществляется под руководством администрации Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области с привлечением исполнителей.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для постоянного улучшения состояния окружающей среды, соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами и повышение уровня экологической культуры у населения.

Сведения

о целевых показателях и их значениях муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | шт. | 17 | 17 | 16 |
| 2. | Количество / суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт/куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество оснащенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе:- существующие в реестре места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов- проектируемые места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | шт.шт.шт. | 4417 | -17 | -16 |
| 3. | Количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт.. | 21 | 38 | 54 |

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области осуществляется за счет средств бюджета Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, а также за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ленинградской области на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы данной Программой не предусмотрены.

X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

1. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с

целевыми индикаторами муниципальной программы;

1. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов

и показателей муниципальной программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

 3. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)*,определяется по формуле:

, где

Дпл − оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс − оценка полноты использования бюджетных средств.

а. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчитывается по формуле:

 где

Фип − фактические индикативные показатели;

n – количество фактических индикативных показателей;

Пип − плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывается по формуле:

 где

Фибс − фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс − плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)* будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

*Оэф* > 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

1 < *Оэф* < 1,4 – высокая эффективность реализации Программы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 < *Оэф* < 1 – низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов).