**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Вистинское сельское поселение» на 2017-2019 годы»**

**На 01 октября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,мероприятия | Источники финансирования | Январь-сентябрь 2018 года | Пояснения |
| Планируемый объем финансированияна 2018 год | Профинан-сировано(тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | %выполнения |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ИТОГО | 375,00 | 107,5 | 107,5 | 28,7% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 375,00 | 107,5 | 107,5 | 1,5% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Вистинское сельское поселение» |
| Содержание и ремонт муниципального имущества | ИТОГО | 3193,5 | 1530,5 | 1530,5 | 47,9% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 2113,0 | 450,0 | 450,0 | 21,3% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1080,5 | 1080,5 | 1080,5 | 100% |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| Создание условий для привлечения и сохранения имеющегося потенциала специалистов в бюджетную сферу | ИТОГО | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100% |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова