Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Благоустройство территории в Вистинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­16 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники  | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения для проживающих и отдыха жителей МО | 1413,5 |  | 1356,3 |  | Обслуживание уличного освещения (ремонт, техническое обслуживание и приобретение электроматериалов) | деревни | 19 | 19 | 17 |
| 2. | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 2814,4 |  | 2793,6 |  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 1 |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения(уборка мусора) | м3 | 2560 | 2560 | 2680 |
| 3. | Создание комфортных условий проживания населения для проживающих и отдыха жителей МО | 2118,4 |  | 1787,2 |  | Оплата за потребленную электроэнергию | деревни | 19 | 19 | 17 |
| Создание бесперебойной работы сотрудников, для благоустройства территории Вистинского сельского поселения. | 392,6 |  | 346,1 |  | Закупка хозяйственного инвентаря приобретение запчастей, расходных материалов ,ГСМ | деревни | 19 | 19 | 17 |
| Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания муниципальных кладбищ | 55,8 |  | 50,7 |  | Содержание мест захоронения (уборка территории). | шт | 1 | 1 | 1 |

Глава администрации М.Е.Мельникова