Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения

«Развитие частей территории муниципального образования "Вистинское сельское поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

За 3 квартал  2017года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за июль - сентябрь 2017 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 2017 год» Подпрограмма 1 | Итого | 1722,9 | 228,0 | 228,0 | 13,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение" | 344,6 | 45,604 | 45,604 | 13,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1378,3 | 182,396 | 182,396 | 13,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1 подпрограммы 1 Изготовление сруба общественного колодца в части территории деревень Ручьи, Старое Гарколово, Логи, Горки, Валяницы. | Итого | 100,45 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО " Вистинское сельское поселение" | 20,09 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 80,36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2 подпрограммы 1 Ремонт дорожного покрытия, расчистка и углубление дренажных канав в дер. Залесье МО "Вистинское сельское поселение". | Итого | 497,455 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение" | 99,499 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 397,956 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 3 подпрограммы 1 Ремонт дорожного покрытия, расчистка и углубление дренажных канав в дер. Косколово МО "Вистинское сельское поселение". | Итого | 496,418 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение” | 99,291 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 397,127 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 4 подпрограммы 1 Благоустройство территории, создание площадок сбора твердых бытовых отходов на территории МО "Вистинское сельское поселение", деревни Ручьи, Логи | Итого | 400,574 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение” | 80,114 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 320,460 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 5 подпрограммы 1 Ремонт дорожного покрытия дорог местного значения в населенных пунктах МО "Вистинское сельское поселение", деревня Валяницы ул. Полевая, ул. Восточная, деревня Ручьи ул. Рябиновая, ул. Пахомовская, деревня Косколово ул. Береговая, деревня Мишино, деревня Югантово ул. Колхозная, ул. Белореченская, деревня Кошкино, деревня Логи ул. Ружевская, ул. Репинская, деревня Горки ул. Матросская, ул. Гамоловская. | Итого | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение” | 45,604 | 45,604 | 45,604 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 182,396 | 182,396 | 182,396 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1722,9 | 228,0 | 228,0 | 13,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Вистинское сельское поселение" | 344,6 | 45,604 | 45,604 | 13,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1378,3 | 182,396 | 182,396 | 13,2 |  |

Глава администрации                                                                                                               Мельникова М.Е.