**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие автомобильных дорог в Вистинском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

**На 01 октября 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь -сентябрь2020 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2020 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог | ИТОГО | 2626,9 | 1653,3 | 1653,3 | 62,9% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 2626,9 | 1653,3 | 1653,3 | 62,9% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ИТОГО | 20582,0 | 8555,3 | 8555,3 | 41,6% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 20582,0 | 8555,3 | 8555,3 | 41,6% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Сажина И.Н.